Котел 8970,  обл.Сливен - ул.”Изворска” № 85  тел.0887777423  факс/ 0453/ 424-73

ЗАПОВЕД №РД-08-022/19.03.2015г.

На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП  и  Глава осма "а" за Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана от ЗОП и във връзка с необходимостта от ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА  ОСНОВНАТА СГРАДА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ”ЕООД – КОТЕЛ  ЕООД Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Котел” ЕООД,

І.НАРЕЖДАМ:

1.  Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет на поръчката:  “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА  ОСНОВНАТА СГРАДА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ”ЕООД – КОТЕЛ ” ЕООД

2.  Вид на процедурата: строителство

3.  Правно основание: Глава осма "а" от ЗОП.

4. Място  и начин  на  изпълнение: гр. Котел, обл.Сливен, ул. „Изворска” № 85, „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-Котел”ЕООД

- Количества –Предвидени са за изпълнение следните видове работи:

- Премахване и изхвърляне на стари, компрометирани керемиди – 2000 кв.м.

- Почистване и ремонт на улуци по периферията – 185 л.м.

- Почистване и ремонт на водосточни тръби – 120 л.м.

- Ремонтни дейности по дъсчената обшивка, с доставка и вдигане на дъски от иглолистна дървесина – 200 кв.м.

- Доставка на дървен материал и подмяна на компрометирани носещи елементи – 5 куб.м.

- Тенекеджийски работи от поцинкована ламарина с парчета до 1 кв.м. – 50 кв.м.

- Доставка и полагане на самозалепваща се битумна хидроизолационна лента за уплътняване местата около комини, вентилационни отвори, противопожарни стени – 300 л.м.

- Доставка и полагане на черна хидроизолационна хартия – 2000 кв.м.

- Доставка и монтаж на покривни керемиди – 2000 кв.м.

- Доставка и монтаж на покривни капаци по билата и ръбове – 210 л.м.

- Измазване на противопожарни стени и комини над покривните равнини – 35 кв.м.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:Максимален срок за изпълнение на ремонтните дейности – не повече от 45/четирдесет и пет / календарни дни.

Прогнозна стойност - 74625лв/седемдесет и четири хиляди шестстотин двадесет и пет лева/ без включен ДДС.

6.  Срок за изпълнение на поръчката: Максимален срок за изпълнение на ремонтните дейности – не повече от 45/четирдесет и пет / календарни дни от датата на сключване на договора за извършване на ремонта.

7. Срок и начин  на плащане –

7.1. В 7/седем/ дневен срок след подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 50% авансово плащане от стойността по чл. 3 на договора срещу представен оригинал на фактура.

7.2. Разплащането на оставащата дължима сума за изпълнени и приети дейности по договора ще се извършва, както следва:

7.3. Еднократно междинно плащане при достигане на 90% (деветдесет процента) от цената на договора по чл. 3, се извършва след представяне и одобрение на отчетите за изпълнени СМР (бивш акт образец 19). Авансът от 50 % се спада в издадената фактура.

7.4. Окончателно изплащане в размер на оставащите 10% (десет процента) от цената на договора по чл. 3, в 14 (четиринадесет) дневен срок от приемане на изпълнените СМР без забележки с подписан Приемателно-предавателен протокол или издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация (ако е приложимо).

8. Определям критерий за избор на изпълнител- „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”

На първо място да се класира офертата с  най-много получени точки при прилагане на утвърдената от възложителя методика.

Методиката за оценка на предложенията ,изготвена от оторизираното за това компетентно лице,е необходимо да се основава на оценка по обективни показатели, като по този начин се гарантира на възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител.

Класирането на офертите по предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка на офертата като се търси икономически най-изгодната оферта.

9. Срок   на   валидност	на   офертата:  Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на Възложителя.

10. Изисквания към представяне на офертата- съгласно утвърдените в  документацията съпътстваща  публичната покана с предмет:  “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА  ОСНОВНАТА СГРАДА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ”ЕООД – КОТЕЛ ” ЕООД

Оферта могат да представят всички участници, които отговарят на предварително обявените условия и изисквания, подробно описани в Документацията за участие в процедурата. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан плик - № 1, върху който участникът посочва името на процедурата, своето наименование, адреса си за кореспонденция, телефон, а при възможност и факс и електронен адрес. Ценовото предложение с Количествено-стойностна сметка /КСС/ -Приложение № 12, се поставя в отделен запечатан плик - № 2 с надпис „Предлагана цена ”и така се поставя в плик №1.

11. Място  и  срок  за  подаване  на  оферти: ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ПРИЕМАТ всеки работен ден от датата следваща деня на публикуване на публичната покана в регистъра на АОП до 30.03.2015г.,от 9,00ч до 16:00 часа в кабинет „Организатор стопански дейности” находящ се в административния сектор на СБДПЛР-Котел ЕООД , на следния адрес: гр.Котел, общ.Котел, обл.Сливен, п.к. 8970, ул „Изворска”№ 85. Тел.за контакти:0453/42473 и  0889880211-лице за контакти Радостина Петрова – служител”Организатор стопански дейности” Информация относно провежданата процедура може да се получи всеки работен ден от 09.00ч до 16.30 ч на телефон  0889880211.

Краен срок за приемане на офертите – 16,30ч на 30.03.2015г. Офертите ще бъдат разгледани от Комисия за разглеждане, оценка и класиране, назначена със заповед на възложителя, която ще започне своята работа на  31.03.2015 г. от 10.00 ч.,в административния сектор на болницата ,находящ се в основната сграда на „СБДПЛР-Котел”ЕООД,на адрес гр.Котел-8970,ул.”Изворска”№85

ІІ.ОДОБРЯВАМ:

1. Публична покана по чл. 101б, ал. 1 от ЗОП за откриване на обществена поръчка  с предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА  ОСНОВНАТА СГРАДА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ”ЕООД – КОТЕЛ ” ЕООД

2. Документация за участие в обществената поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, с предмет:  “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА  ОСНОВНАТА СГРАДА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ”ЕООД – КОТЕЛ ” ЕООД ,включително приложения и образци на документи.

2. Съгласно Раздел ІІІ от Глава пета на ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „СБДПЛР-Котел” ЕООД  Публичната покана да се изпрати в АОП по надлежния ред

# 3.Съгласно раздел ІV от Глава пета на  ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „СБДПЛР-Котел” ЕООД Публичната покана и съпътстващата я утвърдена от управителя на лечебното заведение документация да се публикуват на електронната страница на „СБДПЛР – Котел” ЕООД.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на лицата определени с ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „СБДПЛР-Котел” ЕООД

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Гергана Милушева- сл-л „Финансов контрольор” в СБДПЛР - Котел.

Съгласувал:

Юрист по договор със СБДПЛР-Котел ЕООД/п/									         адв.Валентина Джейкъбс

Финансов контрольор:/п/

Гергана Милушева

Утвърдил:

Управител на СБДПЛР-Котел ЕООД:/п/

Д-р Цветан Влахов