**Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в кв. „Речица“ в периода** **31.03.2025 - 03.04.2025 г.**

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в **периода 31.03.2025 - 03.04.2025 г.,** във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. „Речица“, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. „Речица“.

За указания период, строително-монтажни работи (СМР) ще се изпълняват по следните участъци:

1. СМР по зауствания:

Ул. „Здравец, ул. „Иглика“ и ул. „Невен“- ще работи една работна група.

1. СМР по КПС:

Площадката на КПС до гробищен парк - ще работи една работна група..

1. СМР по почистване на канализационни шахти:

 По улиците между ул. „Драва“ и ул. „Изгрев“, ул. „Кошарите“ и ул. „Михаил

 Греков“ – ще работи една работна група.

Общо по горе описаните обекти, дейностите ще се изпълняват от три работни групи.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, съфинансиран от Европейския съюз.