**Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в кв. „Речица“ в периода 07.04.2025 г.-10.04.2025 г.**

**Уведомяваме Ви, че поради влошени метеорологични условия, строително-монтажни дейности** **на 07.04.2025 г. и 08.04.2025 г., няма да се изпълняват,** поради неблагоприятни условия и увеличаване риска от свличане на изкопни маси, застрашаващи безопасността на работещите.

**Планирано е при подобряване условията за работа, от 09.04.2025 г. да се изпълняват следните дейности по следните участъци:**

1. СМР по зауствания:

Заустване до гробищен парк - ще работи една работна група.

Поради настоящите неблагоприятни метеорологични условия, дейностите по изграждане на заустването ще продължат и през тази седмица.

1. СМР по КПС:

Площадката на КПС до гробищен парк - ще работи една работна група по разчистване на площадката.

1. СМР по почистване на канализационни шахти:

По улиците между ул. „Драва“ и ул. „Дивичково“, ул. „Кошарите“ и ул.

„Св. Иван Рилски“ – ще работи една работна група.

1. За периода при необходимост ще се изпълнява оросяване по улиците.
2. През периода ще се извършва подравняване на неравностите по улиците с необходимата техника.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, съфинансиран от Европейския съюз.