**Изпълнени строително-монтажни работи в кв. „Речица“ в периода 14.04.2025 г. 22.04.2025 г.**

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в **периода 14.04.2025 г.-22.04.2025 г.,** в кв. „Речица“ са изпълнени следните дейности:

1. СМР по зауствания:
* Ул. „Здравец“, ул. „Невен“ и ул. „Иглика“ са приключени.
1. СМР по Площадката на КПС до гробищен парк:

Изпълнявани са дейности по разчистване на площадката.

1. През периода **14.04.2025 г.-22.04.2025 г**., е завършено почистването на шахтите по улиците между:

- ул. „Драва“ и ул. „Изгрев“ ,

- ул. „Кошарите“ и ул. „М. Греков“,

- ул. „Дивичково“ и ул. „Крайречна“,

- ул. „Г. Обретенов“ и ул. „Св. Иван Рилски“,

- ул. „Дивичково“ и ул. „Изгрев“.

|  |
| --- |
|  |
|  |